## Slide 1
그린컴퓨터아카데미 신촌 · 키오스크 풀스택 개발자 양성과정
ASAK : 샐러드 스마트 키오스크
옵션 선택이 많은 샐러드 주문을 고객 키오스크와 관리자 운영 화면으로 연결한다
TEAM 다비치
이하진 · 김나연 | 멘토 남상규
결과보고서_다비치(ASAK 샐러드 스마트 키오스크) · 2026.06.29 ~ 2026.08.07
Notes: 표지. 팀명 다비치, 팀원 이하진·김나연. 멘토(강사) 이름만 확인해 채운다. 기간은 회의록 2026-W27~W32 기준.

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
주제 · 배경 · 범위 · 기대 효과
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
담당 화면 · API · 산출물
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
기획 → 설계 → 개발 → 통합 → QA
04
프로젝트 수행 경과
기술 · 구조 · ERD · 화면 · 결과물
05
자체 평가 의견
잘한 점 · 보완할 점 · 배운 점
Notes: 목차. 5개 섹션은 결과보고서 표준 구성을 따른다.

## Slide 3
프로젝트 개요
01 프로젝트 개요
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
03
옵션 선택이 많은 샐러드 주문을 고객 키오스크와 관리자 운영 화면으로 연결한다. · 2인 팀 · 6주 · 저장소 4개
01
주제 및
선정 배경
샐러드 주문은 메뉴 외에도
옵션 선택, 재료 제외,
수량 변경처럼
확인할 항목이 많다.
주문 과정을 쉽게
이해할 수 있는 흐름을
만들고자 했다.
02
특화 포인트 ·
차별화 내용
단순 메뉴 주문이 아니라
옵션 정책, 제외 재료,
품절 여부, 수량 제한을
주문 흐름에 반영한다.
주문 결과는 관리자
화면에서 확인한다.
03
프로젝트 내용
Kiosk
Home · 메뉴 목록
메뉴 상세 · 장바구니
결제
Admin
Live 주문 · 주문 관리
메뉴 관리 · 품절
Backend
메뉴 · 옵션 · 주문
데이터 검증
04
활용 장비 및
자료
React · React Router
Zustand · Axios
Spring Boot
MyBatis · MySQL
Figma · Bruno
GitHub
Product Bible
Screen Bible
WBS · API 명세
05
활용 방안 및
기대 효과
고객은 복잡한 옵션을
화면 흐름에 따라
선택할 수 있다.
운영자는 주문과 메뉴를
관리자 화면에서
확인할 수 있다.
주문 입력 오류를
줄이는 것이 목표다.
Notes: 개요. 실제로 구현하지 않은 결제 수단·AI 추천·하드웨어 제어는 쓰지 않는다. 기대 효과는 수치 없이 목표로만 서술한다.

## Slide 4
프로젝트 팀 구성 및 역할
02 팀 구성
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
04
2인 팀으로 저장소 4개(문서 · Kiosk · Admin · Backend)를 나누어 맡고, WBS 85건을 증거 기준으로 관리했다.
이
이하진
WBS 26건
기획 · 문서 · 관리자
프로젝트 문서·WBS·ERD·API 명세 정본 관리
Figma 디자인 토큰 · 공통 컴포넌트 · 화면 매핑
Admin 전 화면 구현 — Live 주문 · 주문 관리 · 상태 전환
품절 · 메뉴 · 결제수단 · 매출 · 대시보드 화면
관리자 실서버 API 연동, DB 스키마 반영
김
김나연
WBS 15건
키오스크 · 백엔드
관리자 화면 Figma 초기 설계 (로그인 · 주문 현황 · 매출)
Kiosk 전 화면 구현 — 라우트 · 메뉴 목록 · 상세 · 옵션
필수·선택 옵션 활성 조건, 알레르기 조건부 표시
수량 제한(메뉴 9개 · 장바구니 30개) 및 초과 안내
결제 · 주문 완료 · 타임아웃 화면, Kiosk 실서버 API 연동
멘토 남상규 · 주차별 강사 피드백으로 API 계약 · 상태 관리 · 수직 슬라이스 구현 순서를 조정했다.
Notes: 팀 구성. WBS 담당 건수와 워크로그 entries 기준으로 작성했다. 이하진 26건 · 김나연 15건.

## Slide 5
프로젝트 수행 절차 및 방법
03 수행 절차
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
05
주차별 회의록과 WBS를 근거로 8단계를 진행했다. 7단계 실서버 연동과 8단계 통합 검증은 현재 진행 중이다.
01
기획 · 요구사항
W27 6/29~7/5
02
화면 · DB 설계
W28 7/6~7/12
03
Figma UI 확정
W29 7/13~7/19
04
Kiosk 화면 구현
W29~W30
05
Admin 화면 구현
W30 7/20~7/26
06
API 계약 · 백엔드
W30~W31
07
실서버 연동
W31~W32
08
통합 검증 · 문서화
W32 8/3~8/7
총 개발기간
2026.06.29 ~ 2026.08.07 (6주 · ISO W27~W32)
Notes: 수행 절차. 1~6단계 완료, 7 실서버 연동·8 통합 검증은 진행 중이다. current-status-baseline.md 기준.

## Slide 6
프로젝트 수행 경과 요약
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
06
기술 · 화면 · 프로세스 · 피드백 · 결과물 다섯 축으로 수행 경과를 정리했다.
01
활용 기술 및
구현 방법
React 기반 Kiosk /
Admin 화면과
Spring Boot · MyBatis ·
MySQL 기반 API 구조를
사용했다.
02
핵심 기능 및
구현 화면
메뉴 · 옵션 ·
제외 재료 · 수량 선택,
장바구니,
관리자 주문 · 메뉴
관리 화면을 구성했다.
03
수행 프로세스
요구사항 분석부터
UI/DB 설계, 화면 · API
개발, 통합, QA,
시연 준비까지
단계별로 진행했다.
04
피드백 및
반영 내용
검토에서 확인된
화면 흐름 · 주문 검증 ·
데이터 구조 사항을
보완했다.
05
결과물
첨부 자료
Kiosk, Admin, ERD,
API 테스트,
Figma · WBS 자료를
결과물로 정리했다.
Notes: 수행 경과 요약. 이후 7~20쪽에서 각 항목을 상세히 다룬다.

## Slide 7
활용 기술 및 구현 방법
활용 기술 및 구현 방법
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
07
계층
활용 기술
구현 내용
Kiosk 프론트엔드
React · React Router · Zustand · Axios · Vite
Home, 메뉴 목록 · 상세, 장바구니, 결제 관련 화면 및 주문 상태 관리
Admin 프론트엔드
React · React Router · Zustand · Axios · Vite
Live 주문, 주문 관리, 메뉴 관리, 품절 · 판매 관련 화면
백엔드
Spring Boot · Java · MyBatis
키오스크 · 관리자 API, 메뉴 · 옵션 · 주문 검증 및 상태 처리
데이터베이스
MySQL
24개 테이블 — 메뉴 · 재료 · 옵션 정책 · 주문 · 결제, 상태값은 공통코드로 관리
협업 · 검증
GitHub · Figma · Bruno · WBS
형상 관리, 화면 설계, API 테스트, 작업 상태 관리
구현 방법 요약
Kiosk와 Admin은 역할별로 독립된 React 애플리케이션으로 구성하고, Spring Boot API를 통해 메뉴 · 옵션 · 주문 데이터를 조회 · 검증한다.
MyBatis Mapper는 메뉴 구성과 주문 저장에 필요한 테이블 관계를 연결한다.
Notes: 활용 기술. 표에 적은 기술은 실제 저장소에서 사용 중인 것만 기재한다.

## Slide 8
프로젝트 전체 구조
시스템 구조
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
08
Kiosk (React)
Home · Menu · Detail · Cart · Payment
React Router · Zustand · Axios
Admin (React)
Live 주문 · 주문 관리 · 메뉴 관리
품절 · 결제수단 · 매출
REST API
Spring Boot Backend
Kiosk Controller · Admin Controller · Service · Validation
MyBatis Mapper
MySQL
24개 테이블 · menu · ing · opt_policy · orders · payment · common_code
Notes: 전체 구조. RTOS·임베디드·카드리더기·프린터는 구현 범위가 아니므로 넣지 않았다.

## Slide 9
ERD — 메뉴 · 재료 · 옵션 구조
04 수행 경과 · ERD 1/2
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
09
category
id PK
name
sort_no
active
menu
id PK
cat_id FK
name
price
sold_out
image_url
menu_opt_policy
id PK
menu_id FK
policy_id FK
priority
required
opt_policy
id PK
opt_group_id FK
policy_key
name
min_select
max_select
opt_group
id PK
group_type_id FK
name
min_select
max_select
ing
id PK
name
type_id FK
kcal
protein_g
sold_out
menu_ing
id PK
menu_id FK
ing_id FK
role_id FK
is_default
can_remove
quantity
opt_policy_item
id PK
policy_id FK
opt_item_id FK
is_default
recommended
active
opt_item
id PK
opt_group_id FK
ing_id FK
name
add_price
sold_out
메뉴는 카테고리 · 기본 재료(menu_ing) · 옵션 정책(menu_opt_policy)으로 구성하며, 옵션 선택 조건(min/max_select)과 제외 가능 재료(can_remove)를 주문 화면에 제공한다.
부가 테이블 — tag · menu_tag · allergen · ing_allergen · menu_nutr · opt_item_comp · menu_opt_override (전체 24개 테이블 중 핵심 9개만 표시)
Notes: ERD 1/2. 아삭_mysql.sql 정본 기준. 전체 24개 테이블 중 메뉴·옵션 핵심 9개만 표시했고 부가 테이블은 하단에 이름으로 남겼다.

## Slide 10
ERD — 주문 · 결제 · 공통코드 구조
04 수행 경과 · ERD 2/2
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
10
code_group
id PK
group_code
name
common_code
id PK
code_grp_id FK
code
name
sort_no
active
orders
id PK
order_no
order_type_id FK
status_id FK
total_price
created_at
order_item
id PK
order_id FK
menu_id FK
quantity
price
menu
id PK
name
price
pay_method_cfg
id PK
method_id FK
name
active
payment
id PK
order_id FK
method_id FK
status_id FK
amount
paid_at
order_item_option
id PK
order_item_id FK
opt_item_id FK
quantity
price
opt_item
id PK
name
add_price
item_exclusion
id PK
order_item_id FK
ing_id FK
ing
id PK
name
주문은 메뉴 단위의 주문 항목으로 저장하고, 선택 옵션(order_item_option)과 제외 재료(item_exclusion)를 주문 항목에 연결해 주문 내용을 보존한다.
Notes: ERD 2/2. 주문 상태·주문 유형·결제 수단·결제 상태는 모두 common_code를 참조하는 공통코드 구조다. code_group → common_code → orders/payment/pay_method_cfg 경로를 설명한다.

## Slide 11
화면설계서 — 키오스크 주문 흐름
화면설계서
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
11
카테고리 선택에서 장바구니까지
고객은 카테고리별 메뉴를 조회하고,
상세 화면에서 옵션 · 제외 재료 ·
수량을 선택합니다.
선택 결과는 장바구니에 반영되어
주문 금액을 확인할 수 있습니다.
메뉴 목록
메뉴 상세
장바구니
메뉴 목록
1080 × 1920
메뉴 상세 · 옵션
1080 × 1920
장바구니
1080 × 1920
Figma 화면 흐름 — 카테고리 선택 → 메뉴 선택 → 옵션 · 제외 재료 · 수량 → 장바구니
화면 상태(기본 · 품절 · 선택 불가)는 Screen Bible 기준으로 정의했습니다.
Notes: 화면설계서. Figma 화면 흐름 캡처를 확보하면 3개 자리표시자를 교체한다.

## Slide 12
메뉴 목록 및 카테고리 선택
핵심 기능 및 구현 화면
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
12
메뉴 목록 및 카테고리 선택
카테고리별로 메뉴를 조회하고, 각 메뉴의
이름 · 가격 · 이미지 · 품절 여부를 확인합니다.
고객은 원하는 메뉴를 선택해
상세 화면으로 이동합니다.
메뉴 목록은 샐러드 주문 흐름의 시작점이며,
품절 메뉴는 선택하지 못하도록 안내합니다.
메뉴 목록
1080 × 1920
카테고리 전환
1080 × 1920
메뉴 목록 · 카테고리 선택 · 품절 표시
메뉴 조회 API(GET /api/kiosk/categories · menuList)는 구현되어 있고, 실 DB 응답 검증이 남아 있습니다.
Notes: 메뉴 목록 화면. Kiosk 캡처 2장(기본 목록 / 카테고리 전환 또는 품절 상태)을 넣는다.

## Slide 13
메뉴 상세 및 옵션 선택
핵심 기능 및 구현 화면
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
13
메뉴 상세 및 옵션 선택
메뉴 기본 정보와 가격을 확인한 뒤 옵션 정책에
따라 필수 · 선택 항목을 고릅니다.
기본 재료 중 제외 가능한 재료를 선택하고,
주문 수량을 변경할 수 있습니다.
옵션 선택 조건 · 품절 여부 · 수량 제한은
주문 생성 전 서버에서 다시 검증합니다.
메뉴 상세
1080 × 1920
옵션 선택
1080 × 1920
메뉴 상세 · 옵션 선택 · 제외 재료 · 수량 변경
장바구니 검증 API(POST /api/kiosk/cart/validate)가 서버에서 총액을 재계산합니다.
Notes: 메뉴 상세 화면. 옵션 정책(min_select·max_select)과 제외 가능 재료(can_remove)가 화면에 반영되는 지점이다.

## Slide 14
장바구니 및 결제 이동
핵심 기능 및 구현 화면
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
14
장바구니 및 결제 이동
장바구니에서 선택한 메뉴, 옵션, 제외 재료,
수량, 주문 금액을 확인합니다.
고객은 주문 내용을 검토한 뒤
결제 화면으로 이동합니다.
결제 완료 처리 범위는 팀 확인 후 확정합니다.
현재는 결제 화면 이동까지 표현합니다.
장바구니
1080 × 1920
결제 화면
1080 × 1920
장바구니 · 주문 금액 확인 · 결제 화면 이동
주문 생성 API와 결제 승인 연동은 현재 구현 중이며, 완료 처리 결과는 아직 시연 범위가 아닙니다.
Notes: 장바구니 화면. 결제 API 연결 전이면 "결제 화면으로 이동"까지만 말하고 결제 성공 결과는 언급하지 않는다.

## Slide 15
관리자 주문 관리
핵심 기능 및 구현 화면
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
15
관리자 주문 관리
관리자는 Live 주문과 주문 목록에서
주문 번호, 주문 메뉴, 주문 상태를 확인합니다.
주문 상세에서는 선택 옵션과
제외 재료 정보를 확인합니다.
주문 상태는 접수 · 준비 · 완료
흐름에 맞춰 관리합니다.
Admin 화면 캡처
1920 × 1080
Live 주문 · 주문 관리 · 주문 상세
주문 조회 · Live · 상태 변경 API 경로는 구현되어 있으며, 통합 테스트가 진행 중입니다.
Notes: 관리자 주문 관리. Live 주문 또는 주문 관리 화면 캡처를 넣는다.

## Slide 16
관리자 메뉴 관리
핵심 기능 및 구현 화면
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
16
관리자 메뉴 관리
관리자는 메뉴 목록 · 상세 · 카테고리
정보를 조회합니다.
메뉴의 기본 정보와 옵션 정책은
고객 주문 화면에 제공되는 데이터의 기준이 됩니다.
등록 · 수정 · 삭제 가능 범위는
팀 확인 후 제목과 본문을 조정합니다.
Admin 화면 캡처
1920 × 1080
메뉴 목록 · 메뉴 상세 · 품절 관리
메뉴 조회는 API 연동, 등록 · 수정 · 삭제는 mock 제거 작업이 진행 중입니다.
Notes: 관리자 메뉴 관리. 조회만 구현했다면 제목을 "메뉴 정보 조회"로 바꾼다.

## Slide 17
수행 프로세스
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
17
01
요구사항 분석
Product Bible
02
UI/DB 설계
Figma · ERD
03
키오스크 개발
React 화면
04
관리자 개발
React 화면
05
백엔드 개발
Spring API
06
1차 통합
주문 · 메뉴 API
07
DB 연동
MyBatis · MySQL
08
테스트 QA
Bruno · 브라우저
09
발표 시연
자료 정리
요구사항 분석 → UI/DB 설계 → 키오스크 · 관리자 · 백엔드 개발 → 1차 통합 → DB 연동 → 테스트 QA → 발표 시연
Notes: 수행 프로세스. 06 1차 통합을 현재 단계로 강조했다. 실제 진행 단계에 맞춰 강조 위치를 옮긴다.

## Slide 18
피드백 및 반영 내용
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
18
07.14
BEFORE
API path 형식과 camelCase / snake_case가
통일되어 있지 않다. 전역 상태도 과다하다
AFTER
API 경로 · 네이밍 규칙을 명세로 통일하고,
전역 상태를 주문 세션 하나로 축소
07.23
BEFORE
DTO와 Mapper 구조를 정리하고
수직 슬라이스 한 경로로 완성하라
AFTER
dto/request · dto/response 분리,
MyBatis 인터페이스 Mapper로 전환
07.24
BEFORE
문서의 테이블 정의와 실제 MySQL 스키마가
일치하는지 비교가 필요하다
AFTER
ERD · API 명세를 실제 스키마와 대조해
24개 테이블 · FK 39건 기준으로 정리
08.04
BEFORE
장바구니에서 주문 생성 API까지
실연결하고 DB로 검증하라
AFTER
장바구니 검증 API 서버 재계산 구현,
주문 생성 · 결제 승인 연동은 진행 중
근거 — 회의록 2026-W29 · W30 · W32 「강사 피드백」 항목
Notes: 피드백. 4건 모두 회의록에 날짜와 함께 기록된 실제 강사 피드백이다. 8/4 항목의 주문 생성·결제 연동은 아직 진행 중임을 밝힌다.

## Slide 19
결과물 첨부 자료 — 화면 결과
결과물 첨부 자료
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
19
화면 캡처
9 : 16
메뉴 목록 및 카테고리 선택
화면 캡처
9 : 16
옵션 · 제외 재료 · 수량 선택
화면 캡처
16 : 9
관리자 주문 관리
화면 캡처
16 : 9
관리자 메뉴 관리
대표 시연 흐름
메뉴 선택 → 옵션 · 제외 재료 · 수량 선택 →
장바구니 확인 → 주문 생성 → 관리자 주문 확인
[시연 영상 제출 시 파일명 또는 링크 입력]
기타 참고 자료
Product Bible · Screen Bible · API 명세
ERD · WBS · Bruno API 테스트 자료
Figma 화면 흐름 · GitHub 저장소
Notes: 결과물 1/2. 캡처 칸 크기는 동일하게 두고 이미지 비율은 유지한다. 늘려 맞추지 않는다.

## Slide 20
결과물 첨부 자료 — 설계 · 검증 산출물
결과물 첨부 자료
04 수행 경과
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
20
화면 캡처
9 : 16
Figma 키오스크 화면 설계
화면 캡처
16 : 9
메뉴 · 옵션 데이터 모델
화면 캡처
16 : 9
주문 · 결제 데이터 모델
화면 캡처
16 : 9
Bruno API · DB 확인 자료
검증 범위
화면 설계, 데이터 모델, API 테스트 자료를 함께
관리해 구현 화면과 데이터 흐름을 추적했습니다.
[검증 결과 요약 입력]
산출물 목록
Figma 화면 흐름 · Screen Bible
메뉴 · 옵션 ERD · 주문 · 결제 ERD
Bruno 컬렉션 · MySQL 조회 결과
Notes: 결과물 2/2. 설계·검증 산출물. 실제 확보한 자료만 남기고 나머지 칸은 삭제한다.

## Slide 21
자체 평가 의견
05 자체 평가
ASAK 스마트 키오스크 · 그린컴퓨터아카데미 신촌
21
현재 단계
실서버 연동
진행 중
85
WBS 항목
24
DB 테이블
4
저장소
근거 — wbs.md · 아삭_mysql.sql · 저장소 baseline
잘한 점
2인 팀이 문서 · Kiosk · Admin · Backend를 저장소로 분리하고, 옵션 정책과
제외 재료까지 반영한 24개 테이블 데이터 모델을 설계했습니다.
보완할 점
키오스크 주문 생성과 결제 승인 API가 미완성이고, 관리자 화면 다수가 아직
mock 연결 단계입니다. QA 테스트 케이스도 실행 증거가 없어 검증이 남아 있습니다.
프로젝트를 통해 배운 점
화면 · API · DB를 따로 확인하는 것만으로는 부족했습니다. 강사 피드백대로
Controller → Service → Mapper → DB를 한 경로로 완성하는 순서가 중요했습니다.
Notes: 자체 평가. current-status-baseline.md의 「mock 1차 연결은 DONE이 아니다」 원칙을 그대로 따라 보완할 점을 서술했다. 점수는 넣지 않았다.

## Slide 22
ASAK 샐러드 스마트 키오스크
메뉴 선택 → 옵션 · 제외 재료 · 수량 선택 → 장바구니 → 주문 관리
감사합니다
Notes: 마무리. 질의응답으로 이어진다.